МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской (сельской) среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района

Липецкой области на 2018-2024 годы»

(с изм. Постановление №74 от 07 декабря 2017 г.,

Постановление №61 от 22 июня 2018 г.,

Постановление №69 от 25 июля 2018 г.,

Постановление №17 от 27.03.2019 г.,

Постановление №25 от 09.04.2019 г.

Постановление № 141 от 28.11.2019г)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской (сельской) среды на территории

сельского поселения Кузьмино-Отвержский й сельсовет

Липецкого муниципального района

Липецкой области на 2018-2024 годы»

| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области |
| --- | --- |
| Участники программы | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет; Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации |
| Цели Программы | - формирование, повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет; - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей; - совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки; - благоустройство общественных территорий муниципального образования |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий сельского поселения; - обеспечение формирования единого облика муниципального образования; - организация новых и восстановление существующих мест отдыха на общественных территориях; - проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД; - привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД, общественных территорий; - проведение ремонта и обустройства мест массового отдыха; - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования; - доля общественных территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества общественных территорий, участвующих в Программе; - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД; - доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе; - повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет 23 344,4 тыс. рублей, в том числе: Федеральный бюджет 0 тыс.руб.; Областной бюджет 10 600 тыс. руб.; Бюджет сельского поселения 12 744,4 тыс. руб.: Внебюджетные средства ___ тыс.руб. В т.ч.по годам: 2018 год: Федеральный бюджет 0 тыс.руб.; Областной бюджет 3200 тыс.руб.; Бюджет сельского поселения 936,4 тыс.руб.: Внебюджетные средства ___ тыс.руб. 2019 год: Федеральный бюджет 0 тыс.руб.; Областной бюджет 200тыс.руб.; Бюджет сельского поселения 200 тыс. руб.: Внебюджетные средства ___ тыс.руб. 2020 год: Федеральный бюджет 0 тыс.руб.; Областной бюджет 2400,0 тыс. руб.; Бюджет сельского поселения 2536,0 тыс. руб.: Внебюджетные средства ___ тыс.руб. 2021 год: Федеральный бюджет 0 тыс.руб.; Областной бюджет 2400,0 тыс. руб.; Бюджет сельского поселения 2536,0 тыс. руб.: Внебюджетные средства ___ тыс.руб. 2022 год: Федеральный бюджет 00 тыс.руб.; Областной бюджет 2400,0 тыс. руб.; Бюджет сельского поселения 2536,0 тыс. руб.: Внебюджетные средства ___ тыс.руб. 2023 год: Федеральный бюджет 00 тыс.руб.; Областной бюджет 00 тыс.руб.; Бюджет сельского поселения 2000 тыс.руб.: Внебюджетные средства ___ тыс.руб. 2024 год: Федеральный бюджет 00 тыс.руб.; Областной бюджет 00 тыс.руб.; Бюджет сельского поселения 2000 тыс.руб.: Внебюджетные средства ___ тыс.руб. Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования . |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Благоустройство и улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования; - увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве; - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей; - увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общей площади дворовых территорий многоквартирных домов; - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет 100%. |

1. Общие положения.

Сельское поселение Кузьмино-Отвержский сельсовет расположено в северной части Липецкого района Липецкой области на территории Липецкого района. Удаленность от областного центра,  г. Липецка –12 км. Общая площадь – 14440 га. На территории поселения  расположено 7 населенных пункта, где проживает 5355 чел.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей поселения

Необходимость благоустройства территорий продиктовано на сегодняшний день  необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

На территории поселения находятся объекты благоустройства:  детские и спортивные площадки,   зеленые насаждения; места массового пребывания людей; малые архитектурные формы, открытые водоемы, обслуживаются  объекты  уличного освещения.

Но имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие содержание, восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, строительство новых, недостаточно эффективны.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления сельского поселения с населением, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Для поддержания общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана  муниципальная программа «Формирование современной городской среды  сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2022 годы», которой предусматривается целенаправленная работа.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования .

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство, реконструкция, ремонт детских и спортивных площадок, зон отдыха, парков, скверов, площадей, парковок и автостоянок,  озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем благоустройства

2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы

Целью данной Программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта современной городской среды  на территории поселения путем повышения уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет;

Основными задачами для достижения поставленной цели является:

- совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

-организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов ;

- организация взаимодействия между  предприятиями, организациями и заинтересованными лицами при решении вопросов благоустройства ;

- обязательное общественное обсуждение и утверждение проекта муниципальной Программы и дизайн-проектов объектов;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и предприятий в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий МКД;

Для  оценки достижения цели и выполнения задач программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля  дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

-  доля общественных территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества общественных территорий, участвующих в Программе;

- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

- повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении 1 к Программе.

3.Сроки (этапы) реализации Программы.

## Сроки реализации Программы охватывают период 2018 – 2024 годов без выделения этапов.

## Реализация на территории поселения комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, приведет к формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов.

Сведения об основных мероприятиях Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2018-2024 годы планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующей финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов  в программу  осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение  наиболее посещаемой муниципальной  территории общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на которых планируется.

-подготовка и утверждение с учетом обсуждения представителей заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой и общественной территории.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения муниципальных контрактов (договоров) с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств .  Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

6. Перечень мероприятий Программы.

Основу программы составляет создание новых мест отдыха,  благоустройство общественных территорий,  ремонт и благоустройство  дворовых территорий многоквартирных домов.

Все мероприятия формируются и выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень  общественных территорий  и территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству будет включен в программу после проведения общественного обсуждения и утверждения дизайн проектов согласно приложению № 5 и № 6.

7. Объем видов работ по благоустройству мест общего пользования

и дворовых территорий МКД.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

а)	минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

б)	дополнительного перечня работ:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий указана в приложении № 7 к настоящей программе.

В программе предусматриваются нижеперечисленные работы по благоустройству общественных территорий:

- создание, реконструкция, ремонт площадей, парков и  скверов;

- устройство освещения, в т.ч.декоративное;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров);

- обустройство детских, игровых и спортивных площадок;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- благоустройство пустырей, очистка водоемов, обустройство родников, иные цели;

8. Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах

дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой, путем выбора доли такого участия.

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц, организаций и их трудовое участие.

Устанавливается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 3 % от общей стоимости из дополнительного перечня работ, утвержденных проектом.

Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций осуществляется путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на специальный счет открытого управляющей организацией МКД. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

Финансовые средства перечисляются до даты начала работ по благоустройству дворовой территории.

Решение о доле финансового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

- собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

- собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

Сбор средств осуществляется  после подтверждения участия МКД в Программе. Инициативная группа, либо Управляющая организация осуществляет сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД.

Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполномоченным лицом инициативной группы либо управляющей организацией в бюджет поселения по следующим реквизитам:

Получатель -  УФК по Липецкой области ( Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района л\с 04463004030 ) Отделение Липецк  г.Липецк

ИНН 4813001199 КПП 481301001

расчетный счет 40101810200000010006

БИК 044206001

Код дохода- 91000000000000000180

ОКТМО 42640440

Назначение платежа: поступления , предоставляемые физическими  лицами получателям средств бюджетов сельских поселений  на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД №…

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документом, подтверждающим финансовое участие, является  платежное поручения о перечислении средств на счет  муниципального образования.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Вся информация о расходовании денежных средств подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения.

Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД.

9. Ожидаемый социально-экономический эффект

выполнения Программы.

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии общественных территорий и территорий многоквартирных домов, а так же обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится на повышении качества жизни в целом.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- Процент привлечения населения сельского поселения к работам по благоустройству;

- Процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к мероприятиям по благоустройству;

-Уровень благоустроенности сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет, Липецкого муниципального района Липецкой области;

В результате реализации программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельского поселения, в том числе для маломобильных групп населения;

- совершенствование эстетического состояния территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет.

Приложение № 1

к программе «Формирование современной

городской (сельской) среды на территории сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет

Липецкого муниципального района

Липецкой области на 2018-2024 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной  программы

# «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на  2018-2024 годы»

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм | Базовое значение 2017 год | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Доля площади благоустроенных территорий поселения от общей площади общественных территорий | % | 75 | 80 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| 3 | Доля финансового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |

Приложение № 2

к программе «Формирование современной

городской (сельской) среды на территории сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет

Липецкого муниципального района

Липецкой области на 2018-2024 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной  программы

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| # Цель: Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет. |  |  |  |  |  |  |
| # Задача 1. Создание, обустройство, ремонт и реконструкция общественных территорий. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проекта общественной территории | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | 2018 год | 2024 год | 1.Утвержденный дизайн проект благоустройства общественной территории, с учетом общественного мнения | Участие общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей | Показатель 1 |
| 1.2 Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | 2018 год | 2024 год | 1.Определение стоимости на создание, обустройство, ремонт и реконструкцию общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | Показатель 1 -3 |
| 1.3.Создание, обустройство, ремонт и реконструкция общественных территорий | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | 2018 год | 2024 год | 1. Увеличение количества площади благоустроенных территорий общего пользования. 2. Увеличение охвата населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования . 3.Увеличение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий. | Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; | Показатель 1 -3 |
| Задача 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | 2018 год | 2024 год | 1.Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий. 2.Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. 3. Увеличение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, участие заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории. | Показатель 4-5 |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий МКД |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | 2018 год | 2024 год | 100% уровень информирования собственников помещений по благоустройству дворовых территорий | Привлечение собственников помещений МКД к участию в благоустройстве дворовых территорий | Показатель 6 |
| 3.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | 2018 год | 2024 год | 100% уровень информирования населения по благоустройству общественных территорий | Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий |  |

Приложение № 3

к программе «Формирование современной

городской (сельской) среды на территории сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет

Липецкого муниципального района

Липецкой области на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  Программы.

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | Всего, в том числе: | 4136,4 | 400,0 | 4936,0 | 4936,0 | 4936,0 | 2000 | 2000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 3200,0 | 200,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 936,4 | 200,0 | 2536,0 | 2536,0 | 2536,0 | 2000 | 2000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства (средства собственников помещений МКД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программе |  | Всего, в том числе: | 4136,4 | 400,0 | 4936,0 | 4936,0 | 4936,0 | 2000 | 2000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 3200,0 | 200,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 936,4 | 200,0 | 2536,0 | 2536,0 | 2536,0 | 2000 | 2000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к программе «Формирование современной

городской(сельской)  среды на территории сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет

Липецкого муниципального района

Липецкой области на 2018-2024 годы»

План реализации муниципальной Программы

| Наименование события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления события по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Общественная территория №1 | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета |  |  | Октябрь |  |  |  |  |
| Общественная территория №2 |  |  | Октябрь |  |  |  |  |  |
| Общественная территория №3 |  | Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| Общественная территория №4 |  |  |  | Октябрь |  |  |  |  |
| Общественная территория №5 |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  |
| Дворовая территория №1 |  | Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| Дворовая территория №2 |  | Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| Дворовая территория №3 |  | Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| Дворовая территория №4 |  |  | Октябрь |  |  |  |  |  |
| Дворовая территория №5 |  |  | Октябрь |  |  |  |  |  |
| Дворовая территория №6 |  |  | Октябрь |  |  |  |  |  |
| Дворовая территория №7 |  |  |  | Октябрь |  |  |  |  |
| Дворовая территория №8 |  |  |  | Октябрь |  |  |  |  |
| Дворовая территория №9 |  |  |  | Октябрь |  |  |  |  |
| Дворовая территория №10 |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  |
| Дворовая территория №11 |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  |
| Дворовая территория №12 |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  |
| Дворовая территория №13 |  |  |  |  |  | Октябрь |  |  |
| Дворовая территория №14 |  |  |  |  |  | Октябрь |  |  |

* план реализации муниципальной программы будет определен после проведения общественных обсуждений.

Приложение № 5

к программе «Формирование современной

городской (сельской)  среды на территории сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет

Липецкого муниципального района

Липецкой области на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2018-2024 годах

| № п/п | Местонахождение территории | Площадь благоустраиваемой территории | Виды работ | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, ул. Молодежная д. 5 и д. 9 | 10 000 | Строительство сквера (земляные работы, озеленение, МАФ, освещение, укладка тротуарной плитки | 14 808 000 |
| 2 | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 1, и д. 2 | 1300 | Земляные работы, благоустройство , озеленение, МАФ, освещение | 0 |
| 3 | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 6 а | 2900 | Земляные работы, благоустройство , озеленение, МАФ, освещение, строительство сквера | 4 136 400 |
| 4 | Липецкая область, Липецкий район, с. Тюшевка, ул. Молодежная, д. 14, ул. Речная, д. 35 | 5000 | Земляные работы, благоустройство , озеленение, МАФ, освещение | 2 895 000 |
| 5 | Липецкая область, Липецкий район, д. Студеные Выселки ул. Комсомольская | 5000 | Строительство сквера (земляные работы, озеленение, МАФ, освещение, укладка тротуарной плитки | 4 400 000 |

* адресный перечень общественных  территорий будет определен после проведения общественных обсуждений.

Приложение № 6

к программе «Формирование современной

городской (сельской)  среды на территории сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет

Липецкого муниципального района

Липецкой области на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий МКД , подлежащих благоустройству

в 2018-2024 годах

| № п/п | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Адрес | Площадь благоустраиваемой территории | Виды работ |  | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Перечень минимальных работ | Перечень дополнительных видов работ |  |
| 1 |  | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 1 | 1758кв.м | Установка МАФ |  | 24,0 |
| 2 |  | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 2 | 725кв.м | Установка МАФ |  | 36,0 |
| 3 |  | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 3 | 713кв.м | Установка МАФ | Установка игрового (спортивного) оборудования | 159,8 |
| 4 |  | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 4 | 2470кв.м | Установка МАФ |  | 24,0 |
| 5 |  | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 5 | 2982кв.м | Установка МАФ | Установка игрового (спортивного) оборудования | 159,8 |
| 6 |  | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 6 | 803кв.м | Установка МАФ |  | 36,0 |
| 7 |  | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 7 | 870кв.м | Установка МАФ |  | 24,0 |
| 8 |  | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 8 | 1350кв.м | Установка МАФ |  | 36,0 |
| 9 |  | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 9 | 1300кв.м | Установка МАФ |  | 36,0 |
| 10 |  | Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, ул. Молодежная, д. 5 | 2720кв.м | Установка МАФ |  | 24,0 |
| 11 |  | Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, ул. Молодежная, д. 9 | 2040кв.м | Установка МАФ |  | 24,0 |
| 12 |  | Липецкая область, Липецкий район, с. Тюшевка, ул. Центральная, д. 11 | 2900кв.м | Установка МАФ |  | 24,0 |
| 13 |  | Липецкая область, Липецкий район, д с. Тюшевка, ул. Центральная, д. 14 | 1758кв.м | Установка МАФ |  | 24,0 |
| 14 |  | Липецкая область, Липецкий район, с. Тюшевка, ул. Центральная, д. 17 | 1758кв.м | Установка МАФ | Установка игрового (спортивного) оборудования | 159,8 |

* адресный перечень дворовых территорий будет определен после проведения общественных обсуждений.

Приложение № 7

к программе «Формирование современной

городской (сельской)  среды на территории сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет

Липецкого муниципального района

Липецкой области на 2018-2024 годы»

Нормативная стоимость

(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ

| № п/п | Наименование вида работ по благоустройству дворовых территорий | Ед. изм. | Расчетные показатели стоимости строительно-монтажных работ тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка бортовых камней | 100 шт | 105,830 |
|  | Установка скамьи | 1 шт | 8,540 |
|  | Установка урн | 1 шт | 3,0 |
|  | Устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки | 100 кв.м | 74,800 |
|  | Установка ограждений | 100 м/п | 84,170 |
|  | Посадка цветов | 100 шт | 3,5 |
|  | Посадка кустарника и деревьев | 1 шт | 2,0 |
|  | Установка игрового(спортивного) оборудования | 1 шт | 35,0 |

* нормативная стоимость будет определена после включения дворовой территории  МКД в ремонт.