**Муниципальный контракт № 0146300017616000004-0053889-01**

«04» 07 2016 год

Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет, именуемое далее «**Заказчик**», в лице Главы сельского поселения Коростелева А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Аврора», в лице Генерального директора Романчукевича А.Я., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с решением единой комиссии администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет, по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (№0146300017616000004) заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту «договор») о нижеследующем:

**1. Предмет Договора.**

1.1. Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика выполнить работы по устройству ограждения стадиона по адресу: с. Кузьминские Отвержки ул. Школьная 2 «г» (далее - работы) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его.

1.2. Объем, требования к качеству, гарантиям и безопасности работ: определяется в техническом задании (ТЗ) Заказчика (Приложение № 1 к договору) и в смете (Приложение № 2 к договору).

1.3. Место (адрес) выполнения работ: согласно техническому заданию (далее-территория).

1.4. Работы выполняются из материалов и оборудования Подрядчика.

1.5. Результат работ: согласно техническому заданию (далее-объект).

1.6. Цель выполнения работ: для муниципальных нужд.

**2. Срок действия договора.**

2.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 01 октября 2016г.

**3. Цена договора и порядок расчетов**

3.1. Цена договора устанавливается в размере 1 432 663,62 (Один миллион четыреста тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят три рубля 62 копейки) в т.ч. НДС 18% и включает в себя все затраты Подрядчика связанные с исполнением настоящего договора (в т.ч. стоимость работ, используемых при их выполнении материалов и оборудования, затраты по доставке оборудования, материалов и рабочей силы, погрузо-разгрузочные работы, вывоз, утилизацию/передачу на утилизацию строительного мусора, страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также прочие затраты). Указанная цена определяется по результатам эл. аукциона, является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев предусмотренных п. 8.1. договора.

В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, будет уменьшена на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

3.2. Результат работ считается принятым с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Указанный акт составляется Подрядчиком в двух экземплярах.

3.3. Оплата по договору осуществляется посредством безналичного расчета, в валюте Российской Федерации (рубль), на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре. Порядок оплаты: согласно техническому заданию. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента выдачи распоряжения банку о списании денежных средств посредством безналичного расчета.

На основании представленных Подрядчиком платежных документов, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) производятся финансовые расчеты с Подрядчиком.

3.4. Работы (результат), выполненные ненадлежащим образом (с нарушением условий договора, технического задания, с замечаниями и отступлениями требований действующего законодательства), либо не выполненные работы, оплате не подлежат. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от требований действующего законодательства, настоящего договора и ТЗ, к оплате не принимаются.

3.5. Источник финансирования: бюджет сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет.

**4. Обязательства сторон.**

**4.1. Подрядчик обязан:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*редакция для плательщика НДС*

4.1.1. Выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями и сроками предусмотренными контрактом, в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Соблюдать при выполнении работ требования безопасности, нести ответственность за их соблюдение. Ограждать место производства работ.

При заключении договора определить перечень скрытых работ подлежащих освидетельствованию и передать его Заказчику на утверждение не позднее 2-х календарных дней с момента заключения договора, по накладной (описи) составленной на бумажном носителе в произвольной форме в 2-х экз. (с указанием наименования передаваемого документа, указанием количества листов, перечнем работ). Предъявлять Заказчику

скрытые работы по мере их выполнения в процессе работ и предоставлять на них Акты освидетельствования.

4.1.2. Самостоятельно решать вопросы по обеспечению работ материалами и оборудованием, транспортировки грузов.

4.1.3. Самостоятельно обеспечивать сохранность материалов и оборудования используемых при производстве работ.

4.1.4. Осуществлять мероприятия по надлежащему выполнению своих обязательств перед Заказчиком, охране окружающей среды. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, представлять по письменному требованию Заказчика в полном объеме отчеты (в произвольной форме) и информацию о ходе выполнения работ, и необходимые документы по выполнению условий договора, нести ответственность за их достоверность.

4.1.5. Назначить ответственного за исполнение настоящего Договора из числа своих сотрудников для оперативного взаимодействия с Заказчиком. О назначении ответственного лица Подрядчик, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего договора, письменно уведомить Заказчика с указанием сведений об ответственном лице и его контактных данных.

4.1.6. Использовать при производстве работ только сертифицированные оборудование и материалы (относится к материалам и оборудованию, подлежащим обязательной сертификации), соответствующие требованиям ТЗ действующего законодательства. В случае, если используемые материалы и оборудование, произведены за пределами Российской Федерации, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику документы подтверждающие, что материалы (оборудование) выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

4.1.7. По окончании работы передать ее результат и все права на него Заказчику. При передаче результата работ, также предоставить Заказчику технические паспорта, инструкции, или иное, а также сертификаты соответствия (для материалов и оборудования, подлежащих обязательной сертификации согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982) и свидетельство о гос. регистрации (для товаров подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) согласно решения КТС от 28 мая 2010 г. N 299) на используемые материалы и оборудование на русском языке (для материалов и оборудования иностранного производства с переводом на русский язык). Ознакомить Заказчика и передать ему документы подтверждающие право Подрядчика на передачу (распространение), использование (воспроизведения) результата работ, если права на него подпадают под действие ст. 1225 ГК РФ. Ответственность за нарушение интеллектуальных, авторских, патентных и/или иных прав третьих лиц, допущенных Подрядчиком при выполнении работ (передаче результата работ), и/или при не соблюдении условий настоящего пункта, несет единолично Подрядчик.

4.1.8. Возместить Заказчику стоимость работ, материалов и/или оборудования, в случае, если Заказчик устранил недостатки работ, используемых материалов и/или оборудования Подрядчика за свой счет.

4.1.9. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают надлежащему качеству результата выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.10. Письменно уведомить Заказчика о готовности результата работ к сдаче.

4.1.11. Не допускать загрязнения, или загромождения мест выполнения работ строительным мусором. Производить уборку мест выполнения работ. Не использовать для размещения мусора контейнеры третьих лиц. Не позднее 3 (трех) календарных дней с момента заключения настоящего договора, заключить с соответствующей организацией договор на вывоз и/или утилизацию (передачу на утилизацию) мусора. Вывозить мусор по мере накопления. Предоставить Заказчику копию такого договора, не позднее 3 (трех) календарных дней с момента его заключения.

4.1.12. Использовать при выполнении работ оборудование и материалы, не обремененные правами третьих лиц. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не подвергшиеся восстановлению или модификации, не имеющие повреждений ухудшающих их внешний вид и/или затрудняющих их использование по назначению.

4.1.13. При заключении договора определить перечень скрытых (закрываемых последующими) работ подлежащих освидетельствованию и передать его Заказчику на утверждение не позднее 2-х календарных дней с момента заключения договора, по накладной (описи) составленной на бумажном носителе в произвольной форме в 2-х экз. (с указанием наименования передаваемого документа, указанием количества листов, перечнем работ). Предъявлять Заказчику скрытые работы по мере их выполнения в процессе работ и предоставлять на них Акты освидетельствования. Запрещается закрывать технологически последующими не принятые Заказчиком текущие скрытые работы. Подрядчик обязан вскрыть закрытые последующими и не принятые Заказчиком скрытые работы. При неисполнении указанных требований Подрядчик несет риск возникновения неблагоприятных последствий и все связанные с этим дополнительные расходы. Обеспечить принятие от Заказчика согласованного последним перечня скрытых работ подлежащих освидетельствованию.

4.1.14. Выполнять иные обязательства предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ при производстве работ.

**4.2. Заказчик обязан:**

4.2.1. Оплатить принятый результат работ Подрядчика в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.2.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон 44-ФЗ).

4.2.3. Рассмотреть и утвердить (отказать в утверждении при наличии оснований) перечень скрытых работ подлежащих освидетельствованию представленный Подрядчиком, не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня его получения. Передать должностному лицу Подрядчика утвержденный перечень скрытых работ под подпись.

4.2.4. Расходы на экспертизу несет Заказчик. При установлении экспертной организацией нарушений Подрядчиком условий договора, или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, Подрядчик, по письменному требованию Заказчика, обязан возместить Заказчику все понесенные Заказчиком расходы на экспертизу, в срок, установленный в требовании.

4.2.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации при производстве работ данного вида.

5. **Права сторон.**

**5.1. Заказчик вправе:**

5.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком договорных обязательств, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и при не выполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, полностью отказаться от исполнения настоящего договора, либо поручить выполнение работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.1.3. При обнаружении отступлений от условий Договора по качеству, требованиям безопасности при выполнении работ, или иных недостатков обнаруженных при выполнении работ, немедленно письменно уведомить об этом Подрядчика.

5.1.4. Устранить недостатки работ, материалов и/или оборудования Подрядчика за свой счет и потребовать у последнего возмещения убытков.

5.1.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с [частью 8](consultantplus://offline/ref=A91884BCBF75B25410D18EDAFCBE380C8CFCD26A134E547CAA68B22F5068757763267A1C6616B70Ao4GAJ) статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от его исполнения.

5.1.6. Иные права предусмотренные действующим законодательством РФ и договором при выполнении работ.

**5.2. «Подрядчик» вправе:**

5.2.1. По согласованию с Заказчиком определять способы исполнения обязательств по настоящему договору.

* + 1. Требовать оплаты принятого результата работ.
    2. Иные права в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.

**6. Форс-мажор.**

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, имеющих тяжкие последствия. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, за возникновение которых Стороны не отвечают, и оказывать влияние, на которые не имеют возможности, в т.ч.:

- стихийных бедствий (землетрясений, наводнений, пожара, тайфуна);

- определенных запретительных мер государства (законодательных и подзаконных актов государственных органов, запрещающих виды деятельности, указанные в договоре);

- обстоятельств общественной жизни (военных действий, террористических актов, эпидемий, эпизоотий, национальных и отраслевых забастовок, закрытия предприятия (локаут), мятежей, гражданских войн, железнодорожных, авиа, авто катастроф);

- аварий,

и непосредственно повлиявших на выполнение обязательств Сторонами.

Если обстоятельство непосредственно повлияло на ход исполнения обязательства в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

6.2.Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, любыми средствами связи. Сторона, не исполнившая требование настоящего пункта, несет риск возникновения неблагоприятных последствий.

6.3.В случае неисполнения обязательств одной из сторон вследствие действия непреодолимой силы более 1 (одного) месяца любая из сторон вправе отказаться от Исполнения Договора.

6.4.Стороны освобождаются от ответственности за полное, или частичное неисполнение обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы только в случае, если эти обстоятельства надлежащие удостоверены Торгово-промышленной Палатой РФ или иным компетентным органом.

**7. Порядок разрешения споров.**

7.1. Все споры между сторонами, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, причем Стороны обязаны с должным вниманием учитывать интересы друг друга. При не достижении соглашения споры по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде г. Липецка и Липецкой области.

7.2. До передачи спора на рассмотрение в Арбитражный суд обязательно предъявление претензии с приложением всех необходимых документов, подтверждающих право требования. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

**8. Основания и порядок изменения и расторжения договора.**

8.1. Изменение существенных условий договора (подряда) при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема работ, качества работ, и иных условий договора;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренные договором объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные договором объем работ, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором объема работ, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы работы.

в) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года договора составляет или превышает [размер цены](consultantplus://offline/ref=A20A7FA30562CB17109D6D20EAD6AED1D8FEB1249C4B58B3A55973BB2A2E33CD966F652499F46349LDo4M), установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного договора по независящим от сторон договора обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

г) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

д) в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6565064DA8EE4E673BCF71F47FC6F8EE69945E12D8EDC89CF95766D01A133E4E1D90223EB763n3p0M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения договора [обеспечивает согласование](consultantplus://offline/ref=6565064DA8EE4E673BCF71F47FC6F8EE6995531BD4E2C89CF95766D01A133E4E1D90223CB66439F0n6p0M) новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) объема работ, предусмотренных договором.

Изменение существенных условий оформляется дополнительным соглашением.

8.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора, в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.3. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика, его права и обязанности, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.5. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.6. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора, другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

**9. Срок выполнения работ.**

9.1. Работы подлежат выполнению с момента заключения договора по 01.10.2016г.

9.2. Подрядчик имеет право сдать выполненные работы досрочно.

**10. Контроль и приемка работ.**

10.1. Контроль Заказчика за исполнением обязательств Подрядчиком осуществляется посредством:

* подписания акта о приемке выполненных работ;
* актов освидетельствования скрытых работ;
* выборочного участия представителя Заказчика при выполнении работ.

10.2. Заказчик осуществляет приемку результата работ в присутствии Подрядчика.

10.3. Приемку/сдачу работ (результатов работ) осуществляют:

- со стороны Заказчика               , действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

- со стороны Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

* 1. Заказчик обязуется немедленно, с момента получения письменного уведомления от Подрядчика о готовности результата работы к сдаче, приступить с участием Подрядчика к приемке результата выполненной работы (осмотр, проверку и принятие). Приемка осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней. Оформления результатов такой приемки Сторонами (подписание Акта КС-2) осуществляется в день окончания приемки, в 2-х экз., по одному экз. для каждой из Сторон. В случае, если Заказчиком проводится экспертиза результата выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, срок приемки продлевается до получения Заказчиком заключения по результатам такой экспертизы.

10.5. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы, Заказчик:

* Обязан немедленно заявить об этом Подрядчику;
* вправе установить Подрядчику срок для их устранения, приведение результата работ в соответствие условиям контракта. Подрядчик, в установленный Заказчиком срок, не превышающий 14 календарных дней, обязан устранить за свой счет все выявленные недостатки. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика и вновь представить акт о приемке выполненных работ.

Сторонами составляется (оформляет Заказчик) акт о недостатках (в 2 экз.), подписываемый обеими сторонами. В акте должен быть указан перечень выявленных недостатков. Один экземпляр акта о недостатках обнаруженных Заказчиком должен быть направлен Подрядчику (передан уполномоченному представителю) не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня составления акта.

10.6. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

10.7 Заказчик (уполномоченный представитель) вправе направить Подрядчику мотивированный отказ, или замечания по результатам освидетельствования, от приемки выполненных работ.

10.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком. Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков ([п. 2 ст. 405](consultantplus://offline/ref=4EF9A263B25ACAF8FD03635A911B3E5CEC84B3FC8D61CE8FBD9949ED424668B90453BEC28C1BC4CAYBc8L) ГК РФ).

10.9. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял должный контроль и надзор за их выполнением.

10.10. Риск финансирования выполнения объемов работ сверх лимитов, или не предусмотренных договором, несёт Подрядчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов и оборудования несет Подрядчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

**11. Ответственность сторон**

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Ответственность Заказчика:

11.2.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в [порядке](consultantplus://offline/ref=40C12BAE6E1420AF2113415339012614C31066C350C55FCD68836CFDDEED4D96541559713BD7F40EkD23G), установленном Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063: в размере 2,5 % цены договора, что составляет 35816,59 рублей.

11.3. Ответственность Подрядчика:

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.3.1. Пеня начисляется, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере, определенном в [порядке](garantf1://70418688.106/), установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063: пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени [ставки рефинансирования](garantf1://10080094.0/) Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,

где:

Ц - цена договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке, в том числе отдельных этапов исполнения договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

 - размер [ставки рефинансирования](garantf1://10080094.0/), установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 [ставки рефинансирования](garantf1://10080094.0/), установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 [ставки рефинансирования](garantf1://10080094.0/), установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 [ставки рефинансирования](garantf1://10080094.0/), установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

11.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в [порядке](consultantplus://offline/ref=40C12BAE6E1420AF2113415339012614C31066C350C55FCD68836CFDDEED4D96541559713BD7F40EkD23G), установленном Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063: в размере 10 % цены договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_.

11.3.3. Подрядчик несет ответственность и возмещает Заказчику вред (убытки), причиненный Заказчику, и/или третьему лицу в процессе, или в результате выполнения работ, если не докажет, что убытки был причинен вследствие обстоятельств, за которые Подрядчик не отвечает. Ответственность за нарушение интеллектуальных, авторских и/или патентных прав третьих лиц, допущенных при выполнении работ, несет Подрядчик.

11.4. Подрядчик гарантирует:

– соблюдение объема, качества, безопасности выполняемых работ и их соответствие договору и техническому заданию;

– своевременное, в кратчайший срок, устранение недостатков, выявленных в процессе выполнения (или приемки) работ, гарантийного срока

- гарантийный срок - в соответствии с техническим заданием. Течение срока начинается со дня приемки результата работ Заказчиком.

Объем гарантий – Подрядчик обязан, по письменному требованию Заказчика, безвозмездно, за свой счет, устранить недостатки (дефекты) по выполненным работам, выявленные в течение гарантийного срока.

11.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты работ, либо материалов и оборудования, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан безвозмездно устранить их за свой счет, в согласованные сторонами кратчайшие сроки. Обнаруженные недостатки и/или дефекты фиксируются в акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и/или дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик, в срок, указанный в письменном извещении Заказчика, обязан командировать своего представителя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов/недостатков.

* 1. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц, вследствие нормального износа объекта, неверной его эксплуатации, либо ненадлежащей реконструкции (модернизации, ремонта) объекта, произведенной самим Заказчиком, или привлеченными им третьими лицами.
  2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, иных нормативных документах, регулирующих качество и безопасность выполняемых работ.

11.8. Прекращение обязательства возможно зачетом и/или удержанием из цены договора, и/или средств, внесенных на счет Заказчика в соответствии с [ч. 3 ст. 96](garantf1://70253464.963/) Закона N 44-ФЗ, подлежащей уплате суммы неустойки, начисленной Заказчиком, за нарушение условий договора (контракта), другой стороной договора. Одновременно с требованием об уплате неустойки Заказчик вправе направить Подрядчику заявление о зачете, или уведомление об удержании суммы неустойки из цены договора, и/или средств, внесенных на счет Заказчика в соответствии с [ч. 3 ст. 96](garantf1://70253464.963/) Закона N 44-ФЗ. Указанные требование и заявление (уведомление) могут быть выражены в одном документе. Удержание возможно в случае признания Подрядчиком размера штрафных санкций, зачет – в случае получения должником заявления о зачете. Для зачета достаточно заявления одной стороны ([ст. 410](garantf1://10064072.410/) ГК РФ). Заказчик перечисляет неустойку в соответствующий бюджет. Порядок начисления, удержания и перечисления убытков, аналогичен указанному выше.

**12. Заключительные положения.**

12.1. Любые изменения и дополнения по договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на договор (если самим договором не предусмотрено иное).

Существенными условиями для данного договора признаются:

- определение предмета договора

- срок выполнения работ (начальный и конечный)

- цена договора и порядок расчетов

- иные существенные условия (с учетом положений ст. 432 ГК РФ).

12.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий договора, для согласования и принятия необходимых мер.

12.3. Для целей исполнения настоящего договора под «рабочими днями» понимаются дни недели, с понедельника по пятницу включительно, за исключением общегосударственных нерабочих праздничных дней.

12.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента начала действия таких изменений.

12.5. При разрешении вопросов, решение по которым не нашло отражение в настоящем договоре, но которые затрагивают интересы Сторон по нему в процессе, либо в результате выполнения работ, Стороны будут руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

12.6. Договор заключен в форме эл. документа. Также стороны договорились подписать два экземпляра договора на бумажном носителе по одному для каждой из Сторон.

12.7. К настоящему договору прилагаются:

1) Приложение № 1. Техническое задание.

2) Приложение № 2. Обоснование цены - Локальная смета *(Приложение оформляется и предоставляется Подрядчиком Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов закупки, посредством направления заполненного приложения на электронную почту последнего, указанную в документации к закупке, с учетом цены, предложенной Подрядчиком, без изменения объема работ, отраженных в смете, являющейся приложением № 1 к Приложению № 2 документации о закупке).*

12.8. Лица, не указанные в разделе 14 договора, осуществляющие подписание документов имеющих непосредственное отношение к нему, обязаны предоставить доверенность на право их подписания и представление соответствующих интересов.

**14. Подписи, адреса и реквизиты сторон.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | | **ПОДРЯДЧИК** |
| **Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области РФ**  Место нахождения/почтовый адрес:  398501, Липецкая область, Липецкий район  С.КузьминскиеОтвержки ,ул.Молодежная д.1  тел (факс): (4742)76-65-72, 76-64-21.  ИНН/КПП 4813001199/481301001  ОГРН 1024800689869  р/сч 40204810300000000143  БИК 044206001  Отделение Липецк г.Липецк  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коростелев А.И./ | Общество с ограниченной ответственностью «Аврора»  140103 Московская область, Раменский р-н, г.Раменское, ул.Свободы, дом 6 А, пом.6.  89102550841  5040031251/504001001  1145040045138  40702810135000000458  044206604  Отделение №8593 Сбербанка России  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Романчукевич А.Я/ | |

**Приложение 1**

**к контракту №0146300017616000004-0053889-01 от 04.07.2016**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Термины, определения, сокращения, используемые в техническом задании: -**

**2. Общие сведения о Заказчике**

**2.1. Наименование Заказчика:** Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области РФ.

**2.2. Юридический и фактический адрес:** 398501, Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, ул. Молодежная, д. 1. Телефон (4742) 76-65-72*, k-otvss@mail.ru*

**2.3. Режим рабочего времени: -** пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 08.00 до 16.00 часов, в пятницу - с 08.00 до 15.00. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12.00 до 13.00 часов.

**3. Общие сведения о закупке.**

**3.1. Способ определения Подрядчика:** аукцион в электронной форме.

**3.2. Сведения об исходных условиях:** Устройство ограждения стадиона по адресу: с.Кузьминские Отвержки, ул. Школьная 2 «г». (далее по тексту «работы»).

**3.3. Сведения о нуждах Заказчика*:***для муниципальных нужд.

**3.4. Цель закупки**: для муниципальных нужд.

**3.5. Источник финансирования:** средства бюджета 2016 года администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет.

**3.6. Нормативно-правовая база:**Настоящее техническое задание подготовлено на основании нормативных документов и правовых актов, устанавливающих требования к товарам, работам, услугам, являющимися предметом закупки.

**4. Информация об объекте закупки**

**4.1. Наименование и обоснование объекта закупки:** Устройство ограждения стадиона по адресу: с. Кузьминские Отвержки, ул. Школьная 2 «г».

**4.2. Описание объема закупаемых товара, работ или услуг:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование работ** | **Объем** | **Ед.**  **изм.** |
| 1. | **Устройство ограждения стадиона по адресу: с. Кузьминские Отвержки, ул. Школьная** 2 «г»**.** |  |  |
| 1.1. | Установка металлических оград  Цвет зеленый | 4,25 | 100 м ограды |
| 1.2. | Панели металлические.  Панели металлические, оцинкованные, выполнены из сваренных точечной сваркой стальных прутков. Для придания панели дополнительной жесткости, вертикальные прутки имеют V-образные изгибы. Размер ячейки: 200x50мм. Диаметр прутка 5мм.  Панель оцинкованная 2030х2500мм. Полимерное покрытие: RAL 6005. | 340 | шт |
| 1.3 | Столбик оцинкованный.  Столбик, оцинкованный увеличенной прочности 80мм х 40мм х 4900мм, 8 отверстий под крепеж, заглушка. Полимерное покрытие: RAL 6005. | 170 | шт |
| 1.4. | Комплект крепежей.  Комплект крепежей типа "Фиксатор", оцинкованный (планка, болт, гайка, шайба). Полимерное покрытие: RAL 6005 | 1360 | шт |
| 1.5. | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 0,5 | 1 т конструкций |
| 1.6. | Ворота распашные 3000х3500.  Ворота распашные 3000х3500мм со встроенной калиткой, столбы под бетонирование. Полимерное покрытие: RAL 6005. | 2 | шт |
| 1.7. | Устройство калиток с установкой столбов металлических  Калитка 2000х1000мм, столбы под бетонирование. Полимерное покрытие: RAL 6005. | 0,01 | 100шт |
| 1.8. | Калитка 2000х1000, столбы под бетонирование | 1 | шт |

**4.3. Описание периодичности и сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**: Начало: с момента заключения муниципального контракта. Срок действия муниципального контракта: с момента подписания по 01.10.2016г.

**4.4. Описание порядка поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**

**Подрядчик:**

Обязан выполнить работы для муниципальных нужд в объеме и сроки, предусмотренными техническим заданием и с качеством, предъявляемым законодательством РФ к выполняемым видам работ, и требованиями действующих строительных норм и правил, технических стандартов и сдать работы заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию Объекта;

Самостоятельно проводить организацию работ, поставлять на место работ необходимые материалы, оборудование, строительную технику, а также производить их приемку, разгрузку и складирование;

Обязан гарантировать соответствие выполняемых работ по проекту, локальным сметам и требованиям технических норм. Подрядчик не имеет права получать экономию при выполнении работ за счёт ухудшения качества работ.

Обязан в указанный заказчиком срок предоставлять заказчику копии сертификатов качества и паспортов на приобретенные материалы и оборудование, используемые для выполнения работ;

Согласовать с заказчиком время и дату выполнения работ.

Производить уборку, вывозить строительный мусор с Объекта в период выполнения работ;

Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с заказчиком сроки. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком этих обязательств заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика;

Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Представить акты о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 на Объект.

**4.5. Описание требований к результатам выполненных работ:**

4.5.1. Качество используемых материалов должно соответствовать требованиям государственных и/или международных стандартов, а также противопожарным, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

4.5.2. Материалы, используемые подрядчиком должны быть новыми, не находившимися в эксплуатации у подрядчика или третьих лиц.

**5. Условия исполнения контракта:**

**5.1. Предмет контракта:** Устройство ограждения стадиона по адресу: с. Кузьминские Отвержки, ул. Школьная 2 «г».

**5.2. Порядок оплаты по контракту:**

Работы считаются выполненными надлежащим образом с момента приемки работ (подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3). Заказчик оплачивает подрядчику выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов о приемке. Платежные документы и акты оформляются Подрядчиком и предоставляются Заказчику в день начала приемки работ.

Оплата по договору осуществляется посредством безналичного расчета в валюте Российской Федерации (рубль), на расчетный счет Подрядчика. При этом обязанности Заказчика в части оплаты считаются исполненными с момента получения банком распоряжения Заказчика о списании денежных средств.

**5.3. Права и обязанности сторон:**

5.3.1.Заказчик обязуется:

1. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком выполняемых работ.

2. Обеспечить приемку работ в соответствии с условиями контракта.

3. Обеспечить оплату работ в соответствии с условиями контракта.

4. В случае расторжения контракта (по любым основаниям) оплатить Подрядчику стоимость работ, фактически выполненных на момент расторжения контракта, при условии отсутствия претензий по их качеству, на основании подписанных Подрядчиком и Заказчиком без замечаний актов о приемке выполненных работ.

5.3.2. Заказчик имеет право:

1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением выполнения работ Подрядчиком и (или) лиц, участвующих в приемке выполненных работ по количеству и качеству.

2. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Подрядчике для включения их в реестр недобросовестных исполнителей в случае расторжения контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий контракта.

5.3.3. Подрядчик обязуется:

1.  Гарантировать соответствие выполняемых работ локальной смете и требованиям технических норм. Подрядчик не имеет права получать экономию при выполнении работ за счёт ухудшения качества работ. Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполненных работ требованиям законодательства РФ, нормативных и технических документов, иных актов Заказчика и условиям контракта.

2. Выполнить работы, по показателям качества и безопасности соответствующие требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном контрактом не обремененный правами третьих лиц.

3. Выполнить работы в порядке и в сроки, указанные контракте.

4. Обеспечить осуществление Заказчиком контроля за исполнением контракта, в том числе на отдельных этапах его выполнения.

5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом.

5.3.4. Подрядчик имеет право:

1. Требовать оплату за выполненные работы в соответствии с условиями контракта;

2. Вправе привлекать третьих лиц к выполнению работ, при этом Подрядчик несет ответственность за действия привлечённых к выполнению работ третьих лиц как за свои собственные.

5.3.5. Отчетные документы при сдаче - приемке по контракту: акт о приемке выполненных работ Унифицированной формы КС-2 и справка о стоимости работ и затрат Унифицированной формы КС-3, счет/счет-фактура.

**5.4. Гарантийные обязательства:**

Подрядчик гарантирует:

* возможность безаварийной эксплуатации объектов на протяжении гарантийного срока;
* высокое качество работ, материалов, смонтированных и налаженных Подрядчиком, в период гарантийного срока;
* своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов, начинается с даты подписания акта о приемке выполненных работ и устанавливается на 5 (пять) лет.

Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование, имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, Заказчик совместно с Подрядчиком составляет акт о недостатках, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Акт должен быть составлен не позднее 20 (двадцати) дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, имеющий полноценную юридическую силу.

Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые актом, Заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

**5.5. Ответственность сторон:** За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | |  |  | |  |  |  |  | **Приложение 2 к контракту №0146300017616000004-0053889-01 от 04.06.2016**  **УТВЕРЖДАЮ:** | |  |  |
| Генеральный директор ООО "Аврора" | | |  | |  |  |  |  |  | Глава администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района  Липецкой области | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Я.Романчукевич | | |  | |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И. Коростелев | | |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. | | |  | |  |  |  |  |  | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *(наименование стройки)* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Устройство ограждения стадиона с.Кузьминские Отвержки ул.Школьная 2 г | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | 1432,664 | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | 105,916 | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2016г. | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | | Стоимость единицы, руб. | | **Обоснование, индекс** | Общая стоимость, руб. | | |  |
| Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. |  |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 |  |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | **ТЕР07-01-054-12** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Установка металлических оград | 100 м ограды | | 4,25 | 9221,61 | 2716,59 |  | 39191,84 | 4120,76 | 11545,51 |  |
| 969,59 | 286,09 | 1215,88 |  |
| 2 | **Прайс-лист** | Панели металлические | шт | | 340 | 239,84 |  |  | 81545,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | **Прайс-лист** | Столбик оцинкованный | шт | | 170 | 222,29 |  |  | 37789,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 | **Прайс-лист** | Комплект крепежей | шт | | 1360 | 4,32 |  |  | 5875,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5 | **ТЕР09-04-011-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 1 т конструкций | | 0,5 | 3101,39 | 2406,67 |  | 1550,7 | 146,3 | 1203,34 |  |
| 292,59 | 111,62 | 55,81 |  |
| 6 | **Прайс-лист** | Ворота распашные 3000х3500 | шт | | 2 | 7613,29 |  |  | 15226,58 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 7 | **ТЕР07-01-055-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Устройство калиток с установкой столбов металлических | 100 шт. | | 0,01 | 8416,88 | 344,8 |  | 84,17 | 53,22 | 3,45 |  |
| 5322,14 | 0,85 | 0,01 |  |
| 8 | **Прайс-лист** | Калитка 2000х1000, столбы под бетонирование | шт | | 1 | 1807,36 |  |  | 1807,36 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1** | | | | | | | | | **1433901,98** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.** | | | | | | | | | 183070,75 | 4320,28 | 12752,3 |  |
|  |  | 1271,7 |  |
| **Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам** | | | | | | | | | 1280869,98 | 89473 | 65929,39 |  |
|  |  | 16443,08 |  |
| **В том числе, справочно:** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **Перевод в текущие цены 2 квартал 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=5,17; ЗПМ=12,93; МАТ=6,78 (Поз. 1-4, 7, 5-6, 8)** | | | | | | | | | 1097799,23 | 85152,72 | 53177,09 |  |
|  |  | 15171,38 |  |
| **Накладные расходы** | | | | | | | | | 97934,45 |  |  |  |
| **В том числе, справочно:** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **90%\*(0,85\*0,9\*0,94) ФОТ (от 3751,49) (Поз. 5-6, 8)** | | | | | | | | | 2427,93 |  |  |  |
| **130%\*(0,85\*0,9\*0,94) ФОТ (от 102164,59) (Поз. 1-4, 7)** | | | | | | | | | 95506,52 |  |  |  |
| **Сметная прибыль** | | | | | | | | | 55097,55 |  |  |  |
| **В том числе, справочно:** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **85%\*(0,8\*0,85\*0,9) ФОТ (от 105916,08) (Поз. 1-4, 7, 5-6, 8)** | | | | | | | | | 55097,55 |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | | | 1433901,98 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **В том числе:** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **Материалы** | | | | | | | | | 1125467,59 |  |  |  |
| **Машины и механизмы** | | | | | | | | | 65929,39 |  |  |  |
| **ФОТ** | | | | | | | | | 105916,08 |  |  |  |
| **Накладные расходы** | | | | | | | | | 97934,45 |  |  |  |
| **Сметная прибыль** | | | | | | | | | 55097,55 |  |  |  |
| **компенсация денежных средств по уплате НДС поставщикам материальных ресурсов (в соответствии с МДС 81-35.2004 п.п.4.100), в текущих ценах** | | | | | | | | | 202584,17 |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | | | **1 636 486,15** |  |  |  |
| **Тендерный коэффициент 1 636 486,15 \* 0,87545111212** | | | | | | | | | 1 432 663,62 |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **1 432 663,62** |  |  |  |
|  |  |  |  |