**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской (сельской) среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района**

**Липецкой области на 2018-2024 годы»**

**(с изм. Постановление №74 от 07 декабря 2017 г.,**

**Постановление №61 от 22 июня 2018 г.,**

**Постановление №69 от 25 июля 2018 г.,**

**Постановление №17 от 27.03.2019 г.,**

**Постановление №25 от 09.04.2019 г.**

**Постановление № 141 от 28.11.2019г)**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской (сельской) среды на территории**

**сельского поселения Кузьмино-Отвержский** **й сельсовет**

**Липецкого муниципального района**

**Липецкой области на 2018-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области |
| Участники программы | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет; Граждане, их объединения; заинтересованные лица;  общественные организации; подрядные организации |
| Цели Программы | - формирование, повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет;  - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;  - совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;  - благоустройство общественных территорий муниципального образования |
| Задачи Программы | * повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий сельского поселения;   - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  - организация новых и восстановление существующих мест отдыха на общественных территориях;   * проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД; * привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД, общественных территорий;   - проведение ремонта и обустройства мест массового отдыха;  - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования;  - доля общественных территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества общественных территорий, участвующих в Программе;   * доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД; * доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе; * повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;   - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет  23 344,4 тыс. рублей, в том числе:  Федеральный бюджет 0 тыс.руб.;  Областной бюджет 10 600 тыс. руб.;  Бюджет сельского поселения 12 744,4 тыс. руб.:  Внебюджетные средства \_\_\_ тыс.руб.  В т.ч.по годам:  **2018 год**:  Федеральный бюджет 0 тыс.руб.;  Областной бюджет 3200 тыс.руб.;  Бюджет сельского поселения 936,4 тыс.руб.:  Внебюджетные средства \_\_\_ тыс.руб.  **2019 год**:  Федеральный бюджет 0 тыс.руб.;  Областной бюджет 200тыс.руб.;  Бюджет сельского поселения 200 тыс. руб.:  Внебюджетные средства \_\_\_ тыс.руб.  **2020 год**:  Федеральный бюджет 0 тыс.руб.;  Областной бюджет 2400,0 тыс. руб.;  Бюджет сельского поселения 2536,0 тыс. руб.:  Внебюджетные средства \_\_\_ тыс.руб.  **2021 год**:  Федеральный бюджет 0 тыс.руб.;  Областной бюджет 2400,0 тыс. руб.;  Бюджет сельского поселения 2536,0 тыс. руб.:  Внебюджетные средства \_\_\_ тыс.руб.  **2022 год**:  Федеральный бюджет 00 тыс.руб.;  Областной бюджет 2400,0 тыс. руб.;  Бюджет сельского поселения 2536,0 тыс. руб.:  Внебюджетные средства \_\_\_ тыс.руб.  **2023 год**:  Федеральный бюджет 00 тыс.руб.;  Областной бюджет 00 тыс.руб.;  Бюджет сельского поселения 2000 тыс.руб.:  Внебюджетные средства \_\_\_ тыс.руб.  **2024 год**:  Федеральный бюджет 00 тыс.руб.;  Областной бюджет 00 тыс.руб.;  Бюджет сельского поселения 2000 тыс.руб.:  Внебюджетные средства \_\_\_ тыс.руб.  Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования . |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | **-** Благоустройство и улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;  **-** увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;  **-** создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;  **-** увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общей площади дворовых территорий многоквартирных домов;  **-** уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет 100%. |

**1. Общие положения.**

Сельское поселение Кузьмино-Отвержский сельсовет расположено в северной части Липецкого района Липецкой области на территории Липецкого района. Удаленность от областного центра, г. Липецка –12 км. Общая площадь – 14440 га. На территории поселения расположено 7 населенных пункта, где проживает 5355 чел.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей поселения

Необходимость благоустройства территорий продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

На территории поселения находятся объекты благоустройства: детские и спортивные площадки, зеленые насаждения; места массового пребывания людей; малые архитектурные формы, открытые водоемы, обслуживаются объекты уличного освещения.

Но имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие содержание, восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, строительство новых, недостаточно эффективны.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления сельского поселения с населением, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Для поддержания общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2022 годы», которой предусматривается целенаправленная работа.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования .

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство, реконструкция, ремонт детских и спортивных площадок, зон отдыха, парков, скверов, площадей, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем благоустройства

**2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы**

Целью данной Программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта современной городской среды на территории поселения путем повышения уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет;

Основными задачами для достижения поставленной цели является:

- совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

-организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов ;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и заинтересованными лицами при решении вопросов благоустройства ;

- обязательное общественное обсуждение и утверждение проекта муниципальной Программы и дизайн-проектов объектов;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и предприятий в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий МКД;

Для оценки достижения цели и выполнения задач программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- доля общественных территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества общественных территорий, участвующих в Программе;

* доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;
* повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;
* доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении 1 к Программе.

**3.Сроки (этапы) реализации Программы.**

Сроки реализации Программы охватывают период 2018 – 2024 годов без выделения этапов.

Реализация на территории поселения комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, приведет к формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов.

Сведения об основных мероприятиях Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

**4. Ресурсное обеспечение Программы.**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2018-2024 годы планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующей финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы.

**5. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на которых планируется.

-подготовка и утверждение с учетом обсуждения представителей заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой и общественной территории.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения муниципальных контрактов (договоров) с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств . Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

**6. Перечень мероприятий Программы.**

Основу программы составляет создание новых мест отдыха, благоустройство общественных территорий, ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Все мероприятия формируются и выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень общественных территорий и территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству будет включен в программу после проведения общественного обсуждения и утверждения дизайн проектов согласно приложению № 5 и № 6.

**7. Объем видов работ по благоустройству мест общего пользования**

**и дворовых территорий МКД.**

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

а) минимального перечня работ:

* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установка скамеек, урн для мусора.

б) дополнительного перечня работ:

* оборудование детских площадок;
* оборудование спортивных площадок;
* устройство автомобильных парковок;
* озеленение территорий;

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий указана в приложении № 7 к настоящей программе.

В программе предусматриваются нижеперечисленные работы по благоустройству общественных территорий:

- создание, реконструкция, ремонт площадей, парков и скверов;

- устройство освещения, в т.ч.декоративное;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров);

- обустройство детских, игровых и спортивных площадок;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- благоустройство пустырей, очистка водоемов, обустройство родников, иные цели;

**8. Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах**

**дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ**

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой, путем выбора доли такого участия.

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц, организаций и их трудовое участие.

Устанавливается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 3 % от общей стоимости из дополнительного перечня работ, утвержденных проектом.

Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций осуществляется путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на специальный счет открытого управляющей организацией МКД. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

Финансовые средства перечисляются до даты начала работ по благоустройству дворовой территории.

Решение о доле финансового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

* собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;
* собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в Программе. Инициативная группа, либо Управляющая организация осуществляет сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД.

Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполномоченным лицом инициативной группы либо управляющей организацией в бюджет поселения по следующим реквизитам:

Получатель - УФК по Липецкой области ( Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района л\с 04463004030 )Отделение Липецк г.Липецк

ИНН 4813001199 КПП 481301001

расчетный счет 40101810200000010006

БИК 044206001

Код дохода- 91000000000000000180

ОКТМО 42640440

**Назначение платежа:** поступления , предоставляемые физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД №…

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документом, подтверждающим финансовое участие, является платежное поручения о перечислении средств на счет муниципального образования.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Вся информация о расходовании денежных средств подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения.

Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД.

9. Ожидаемый социально-экономический эффект

выполнения Программы.

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии общественных территорий и территорий многоквартирных домов, а так же обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится на повышении качества жизни в целом.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- Процент привлечения населения сельского поселения к работам по благоустройству;

- Процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к мероприятиям по благоустройству;

-Уровень благоустроенности сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет, Липецкого муниципального района Липецкой области;

В результате реализации программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельского поселения, в том числе для маломобильных групп населения;

- совершенствование эстетического состояния территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет.

Приложение № 1

к программе «Формирование современной

городской (сельской) среды на территории сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет

Липецкого муниципального района

Липецкой области на 2018-2024 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм | Базовое значение  2017 год | Значения показателей | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Доля площади благоустроенных территорий поселения от общей площади общественных территорий | % | 75 | 80 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| 3 | Доля финансового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | не менее  3 | не менее  3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |

Приложение № 2

к программе «Формирование современной

городской (сельской) среды на территории сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет

Липецкого муниципального района

Липецкой области на 2018-2024 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет. | | | | | | |
| Задача 1. Создание, обустройство, ремонт и реконструкция общественных территорий. | | | | | | |
| 1.1. Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проекта общественной территории | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | 2018 год | 2024 год | 1.Утвержденный дизайн проект благоустройства общественной территории, с учетом общественного мнения | Участие общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей | Показатель 1 |
| 1.2 Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | 2018 год | 2024 год | 1.Определение стоимости на создание, обустройство, ремонт и реконструкцию общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | Показатель 1 -3 |
| 1.3.Создание, обустройство, ремонт и реконструкция общественных территорий | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | 2018 год | 2024 год | 1. Увеличение количества площади благоустроенных территорий общего пользования.  2. Увеличение охвата населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования .  3.Увеличение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий. | Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; | Показатель 1 -3 |
| Задача 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | |
| 2.1. Проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | 2018 год | 2024 год | 1.Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий.  2.Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.  3. Увеличение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, участие заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории. | Показатель 4-5 |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий МКД | | | | | | |
| 3.1. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | 2018 год | 2024 год | 100% уровень информирования собственников помещений по благоустройству дворовых территорий | Привлечение собственников помещений МКД к участию в благоустройстве дворовых территорий | Показатель 6 |
| 3.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | 2018 год | 2024 год | 100% уровень информирования населения по благоустройству общественных территорий | Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к программе «Формирование современной

городской (сельской) среды на территории сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет

Липецкого муниципального района

Липецкой области на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований по годам, тыс.руб. | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | Всего,  в том числе: | 4136,4 | 400,0 | 4936,0 | 4936,0 | 4936,0 | 2000 | 2000 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 3200,0 | 200,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 936,4 | 200,0 | 2536,0 | 2536,0 | 2536,0 | 2000 | 2000 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | Всего,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства (средства собственников помещений МКД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по программе** |  | **Всего,**  **в том числе:** | 4136,4 | 400,0 | 4936,0 | 4936,0 | 4936,0 | 2000 | 2000 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 3200,0 | 200,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 936,4 | 200,0 | 2536,0 | 2536,0 | 2536,0 | 2000 | 2000 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к программе «Формирование современной

городской(сельской) среды на территории сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет

Липецкого муниципального района

Липецкой области на 2018-2024 годы»

План реализации муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления события по годам | | | | |  |  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Общественная территория №1 | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета |  |  | Октябрь |  |  |  |  |
| Общественная территория №2 |  | Октябрь |  |  |  |  |  |
| Общественная территория №3 | Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| Общественная территория №4 |  |  | Октябрь |  |  |  |  |
| Общественная территория №5 |  |  |  | Октябрь |  |  |  |
| Дворовая территория №1 | Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| Дворовая территория №2 | Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| Дворовая территория №3 | Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| Дворовая территория №4 |  | Октябрь |  |  |  |  |  |
| Дворовая территория №5 |  | Октябрь |  |  |  |  |  |
| Дворовая территория №6 |  | Октябрь |  |  |  |  |  |
| Дворовая территория №7 |  |  | Октябрь |  |  |  |  |
| Дворовая территория №8 |  |  | Октябрь |  |  |  |  |
| Дворовая территория №9 |  |  | Октябрь |  |  |  |  |
| Дворовая территория №10 |  |  |  | Октябрь |  |  |  |
| Дворовая территория №11 |  |  |  | Октябрь |  |  |  |
| Дворовая территория №12 |  |  |  | Октябрь |  |  |  |
| Дворовая территория №13 |  |  |  |  | Октябрь |  |  |
| Дворовая территория №14 |  |  |  |  | Октябрь |  |  |

\* план реализации муниципальной программы будет определен после проведения общественных обсуждений.

Приложение № 5

к программе «Формирование современной

городской (сельской) среды на территории сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет

Липецкого муниципального района

Липецкой области на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2018-2024 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение территории | Площадь благоустраиваемой  территории | Виды работ | Финансирование |
| 1 | Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, ул. Молодежная д. 5 и д. 9 | 10 000 | Строительство сквера (земляные работы, озеленение, МАФ, освещение, укладка тротуарной плитки | 14 808 000 |
| 2 | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 1, и д. 2 | 1300 | Земляные работы, благоустройство , озеленение, МАФ, освещение | 0 |
| 3 | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 6 а | 2900 | Земляные работы, благоустройство , озеленение, МАФ, освещение, строительство сквера | 4 136 400 |
| 4 | Липецкая область, Липецкий район, с. Тюшевка, ул. Молодежная, д. 14, ул. Речная, д. 35 | 5000 | Земляные работы, благоустройство , озеленение, МАФ, освещение | 2 895 000 |
| 5 | Липецкая область, Липецкий район, д. Студеные Выселки ул. Комсомольская | 5000 | Строительство сквера (земляные работы, озеленение, МАФ, освещение, укладка тротуарной плитки | 4 400 000 |

\* адресный перечень общественных территорий будет определен после проведения общественных обсуждений.

Приложение № 6

к программе «Формирование современной

городской (сельской) среды на территории сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет

Липецкого муниципального района

Липецкой области на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий МКД , подлежащих благоустройству

в 2018-2024 годах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Адрес | Площадь благоустраиваемой  территории | Виды работ | | Стоимость, тыс.руб. |
| Перечень минимальных работ | Перечень дополнительных видов работ |
| 1 |  | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 1 | 1758кв.м | Установка МАФ |  | 24,0 |
| 2 |  | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 2 | 725кв.м | Установка МАФ |  | 36,0 |
| 3 |  | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 3 | 713кв.м | Установка МАФ | Установка игрового (спортивного) оборудования | 159,8 |
| 4 |  | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 4 | 2470кв.м | Установка МАФ |  | 24,0 |
| 5 |  | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 5 | 2982кв.м | Установка МАФ | Установка игрового (спортивного) оборудования | 159,8 |
| 6 |  | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 6 | 803кв.м | Установка МАФ |  | 36,0 |
| 7 |  | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 7 | 870кв.м | Установка МАФ |  | 24,0 |
| 8 |  | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 8 | 1350кв.м | Установка МАФ |  | 36,0 |
| 9 |  | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 9 | 1300кв.м | Установка МАФ |  | 36,0 |
| 10 |  | Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, ул. Молодежная, д. 5 | 2720кв.м | Установка МАФ |  | 24,0 |
| 11 |  | Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, ул. Молодежная, д. 9 | 2040кв.м | Установка МАФ |  | 24,0 |
| 12 |  | Липецкая область, Липецкий район, с. Тюшевка, ул. Центральная, д. 11 | 2900кв.м | Установка МАФ |  | 24,0 |
| 13 |  | Липецкая область, Липецкий район, д с. Тюшевка, ул. Центральная, д. 14 | 1758кв.м | Установка МАФ |  | 24,0 |
| 14 |  | Липецкая область, Липецкий район, с. Тюшевка, ул. Центральная, д. 17 | 1758кв.м | Установка МАФ | Установка игрового (спортивного) оборудования | 159,8 |

\* адресный перечень дворовых территорий будет определен после проведения общественных обсуждений.

Приложение № 7

к программе «Формирование современной

городской (сельской) среды на территории сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет

Липецкого муниципального района

Липецкой области на 2018-2024 годы»

**Нормативная стоимость**

(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида работ по благоустройству дворовых территорий | Ед. изм. | Расчетные показатели стоимости строительно-монтажных работ тыс. руб |
|  | Установка бортовых камней | 100 шт | 105,830 |
|  | Установка скамьи | 1 шт | 8,540 |
|  | Установка урн | 1 шт | 3,0 |
|  | Устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки | 100 кв.м | 74,800 |
|  | Установка ограждений | 100 м/п | 84,170 |
|  | Посадка цветов | 100 шт | 3,5 |
|  | Посадка кустарника и деревьев | 1 шт | 2,0 |
|  | Установка игрового(спортивного) оборудования | 1 шт | 35,0 |

\* нормативная стоимость будет определена после включения дворовой территории МКД в ремонт.