****

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУЗЬМИНО-ОТВЕРЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

шестнадцатая сессия шестого созыва

РЕШЕНИЕ

25 июня 2021 года № 55

**Об утверждении плана мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района на 2021-2023 годы**

В результате досрочного выполнения объема работ из плана мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района в 2014-2024» годах на 2021-2023 гг.

РЕШИЛ:

1. Утвердить новый план мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района на 2021-2023 годы (приложение)
2. Настоящее решение вступает со дня подписания и обнародования.

Председатель Совета депутатов

Кузьмино-Отвержский сельсовет С.Н. Лапшов

Приложение

к решению Совета депутатов сельского

поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет

Липецкого муниципального района Липецкой области РФ

от 25.06.2021 № 55

**План мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района на 2021-2023 годы**

2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улицы | Категория работ | Протяженность, км |
| 1 | д. Студеные Выселки  Участок дороги, соединяющий ул. Полевую и ул. Октябрьскую | из щебня в щебень | 0.500 |
| 2 | с. Кузьминские Отвержки  участок ул. Рябиновая | из щебня в щебень | 0.550 |
| 3 | д. Студеные Выселки  участок ул. Интернациональная | из щебня в щебень | 0.400 |

2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улицы | Категория работ | Протяженность, км |
| 1 | д. Копцевы Хутора  ул. Золотая | из грунта в щебень | 0,564 |
| 2 | д. Копцевы Хутора  ул. Серебрянная | из грунта в щебень | 0.560 |
| 3 | д. Малашевка  участок ул. Лапшова | из грунта в щебень | 0.500 |
| 4 | д. Студеные Выселки  участок дороги с ул. Октябрьская до ул. Комсомольская | из щебня в асфальт | 0.200 |

2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улицы | Категория работ | Протяженность, км |
| 1 | с. Тюшевка  участок ул. Солнечная | из грунта в щебень | 0.350 |
| 2 | с. Тюшевка  участок дороги соединяющий ул. Солнечная и ул Центральная | из стальшлак в щебень | 0.700 |

Глава администрации сельского

поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Н.А. Зимарина