****

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУЗЬМИНО-ОТВЕРЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской (сельской)среды сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2028 годы"**

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно- коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Уставом сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу "Формирование современной городской (сельской) среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2028 годы" согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу постановления администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области от 07.12.2017 № 74, от 22.06.2018 № 61, от 25.07.2018 № 69, от 27.03.2019 № 17, от 28.11.2019 № 141, от 25.05.2021 № 82, от 08.12.2021 № 152, от 16.09.2022 № 171, от 01.12.2023 № 187.

3. Настоящее постановление разместить для открытого доступа на видном месте в установленном режиме работы в помещении администрации сельского поселения, сельской библиотеке, сельском доме культуры, помещении почты, на доске объявлений и на официальном сайте администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава администрации сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет Н.А.Зимарина

Приложение к постановлению администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2028 годы"**

с. Кузьминские Отвержки

2024 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский й сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2028 годы"**

**поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2028 годы"**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области |
| Участники программы | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет; Граждане, их объединения; заинтересованные лица;  общественные организации; подрядные организации |
| Цели Программы | - формирование, повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет;  - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;  - совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;  - благоустройство общественных территорий муниципального образования |
| Задачи Программы | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий сельского поселения;  - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  - организация новых и восстановление существующих мест отдыха на общественных территориях;  проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД;  привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД, общественных территорий;  - проведение ремонта и обустройства мест массового отдыха;  - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования;  - доля общественных территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества общественных территорий, участвующих в Программе;  доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;  повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы | 2018-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет  18 278,97 тыс. рублей, в том числе:  Федеральный бюджет 0 тыс.руб.;  Областной бюджет 7100 тыс.руб.;  Бюджет сельского поселения 11178,97 тыс.руб.:  Внебюджетные средства \_\_\_ тыс.руб.  В т.ч.по годам:  2018 год:  Федеральный бюджет 0  тыс.руб.;  Областной бюджет 0 тыс.руб.;  Бюджет сельского поселения 2362,52 тыс.руб.:  Внебюджетные средства \_\_\_ тыс.руб.  2019 год:  Федеральный бюджет 0  тыс.руб.;  Областной бюджет 200  тыс.руб.;  Бюджет сельского поселения 866,54 тыс.руб.:  Внебюджетные средства \_\_\_ тыс.руб.  2020 год:  Федеральный бюджет 0 тыс.руб.;  Областной бюджет 2 400 тыс.руб.;  Бюджет сельского поселения 1211,81 тыс.руб.:  Внебюджетные средства \_\_\_ тыс.руб.  2021 год:  Федеральный бюджет 0 тыс.руб.;  Областной бюджет 0 тыс.руб.;  Бюджет сельского поселения 2031,31 тыс.руб.:  Внебюджетные средства \_\_\_ тыс.руб.  2022 год:  Федеральный бюджет 0 тыс.руб.;  Областной бюджет 450,00тыс.руб.;  Бюджет сельского поселения  2233,58 тыс.руб.:  Внебюджетные средства \_\_\_ тыс.руб.  2023 год:  Федеральный бюджет 0 тыс.руб.;  Областной бюджет 0 тыс.руб.;  Бюджет сельского поселения 1 823,21 тыс.руб.:  Внебюджетные средства \_\_\_ тыс.руб.  2024 год:  Федеральный бюджет 0 тыс.руб.;  Областной бюджет 0 тыс.руб.;  Бюджет сельского поселения 650 тыс.руб.;  Внебюджетные средства \_\_\_ тыс.руб.    Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Благоустройство и улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;  - увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;  - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;  - увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общей площади дворовых территорий многоквартирных домов;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет 100%. |

**1. Общие положения.**

Сельское поселение Кузьмино-Отвержский сельсовет расположено в северной части Липецкого района Липецкой области на территории Липецкого района. Удаленность от областного центра, г. Липецка -12 км. Общая площадь - 14440 га. На территории поселения расположено 7 населенных пункта, где проживает 5 421 чел.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей поселения

Необходимость благоустройства территорий продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

На территории поселения находятся объекты благоустройства: детские и спортивные площадки, зеленые насаждения; места массового пребывания людей; малые архитектурные формы, открытые водоемы, обслуживаются объекты уличного освещения.

Но имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие содержание, восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, строительство новых, недостаточно эффективны.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления сельского поселения с населением, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Для поддержания общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа "Формирование современной городской среды сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2028 годы", которой предусматривается целенаправленная работа.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство, реконструкция, ремонт детских и спортивных площадок, зон отдыха, парков, скверов, площадей, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем благоустройства

**2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы**

Целью данной Программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта современной городской среды на территории поселения путем повышения уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет;

Основными задачами для достижения поставленной цели является:

- совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

-организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и заинтересованными лицами при решении вопросов благоустройства;

- обязательное общественное обсуждение и утверждение проекта муниципальной Программы и дизайн-проектов объектов;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и предприятий в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий МКД;

Для оценки достижения цели и выполнения задач программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- доля общественных территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества общественных территорий, участвующих в Программе;

доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении 1 к Программе.

**3.Сроки (этапы) реализации Программы.**

Сроки реализации Программы охватывают период 2018 - 2028 годов без выделения этапов.

Реализация на территории поселения комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, приведет к формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов.

Сведения об основных мероприятиях Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

**4. Ресурсное обеспечение Программы.**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2018-2028 годы планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующей финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы.

**5. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется:

-подготовка и утверждение с учетом обсуждения представителей заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой и общественной территории.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения муниципальных контрактов (договоров) с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

**6. Перечень мероприятий Программы.**

Основу программы составляет создание новых мест отдыха, благоустройство общественных территорий, ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Все мероприятия формируются и выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень общественных территорий и территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, будет включен в программу после проведения общественного обсуждения и утверждения дизайн проектов согласно приложению № 5 и № 6.

**7. Объем видов работ по благоустройству мест общего пользования и дворовых территорий МКД.**

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

а) минимального перечня работ:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн для мусора.

б) дополнительного перечня работ:

оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок;

устройство автомобильных парковок;

озеленение территорий;

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий указана в приложении № 7 к настоящей программе.

В программе предусматриваются нижеперечисленные работы по благоустройству общественных территорий:

- создание, реконструкция, ремонт площадей, парков и скверов;

- устройство освещения, в т.ч. декоративное;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров);

- обустройство детских, игровых и спортивных площадок;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- благоустройство пустырей, очистка водоемов, обустройство родников, иные цели;

**8. Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах**

дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой, путем выбора доли такого участия.

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц, организаций и их трудовое участие.

Устанавливается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 3 % от общей стоимости из дополнительного перечня работ, утвержденных проектом.

Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций осуществляется путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на специальный счет открытого управляющей организацией МКД. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

Финансовые средства перечисляются до даты начала работ по благоустройству дворовой территории.

Решение о доле финансового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в Программе. Инициативная группа, либо Управляющая организация осуществляет сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД.

Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполномоченным лицом инициативной группы либо управляющей организацией в бюджет поселения по следующим реквизитам:

Получатель - УФК по Липецкой области (Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района л\с 04463004030) Отделение Липецк г. Липецк.

ИНН 4813001199 КПП 481301001

расчетный счет 40101810200000010006

БИК 044206001

Код дохода- 91000000000000000180

ОКТМО 42640440

Назначение платежа: поступления, предоставляемые физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документом, подтверждающим финансовое участие, является платежное поручения о перечислении средств на счет муниципального образования.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Вся информация о расходовании денежных средств подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения.

Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД.

**9. Ожидаемый социально-экономический эффект выполнения Программы.**

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии общественных территорий и территорий многоквартирных домов, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится на повышении качества жизни в целом.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- Процент привлечения населения сельского поселения к работам по благоустройству;

- Процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к мероприятиям по благоустройству;

-Уровень благоустроенности сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет, Липецкого муниципального района Липецкой области;

В результате реализации программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельского поселения, в том числе для маломобильных групп населения;

- совершенствование эстетического состояния территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет.

Приложение № 1 к программе "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2024 годы"

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на  2018-2028 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм | Базовое значение  2017 год | Значения показателей | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Доля площади благоустроенных территорий поселения от общей площади  общественных территорий | % | 75 | 80 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий  от общего количества дворовых территорий | % | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | Доля финансового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  заинтересованных лиц | % | 0 | не менее  3 | не менее  3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |

Приложение № 2 к программе "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2024 годы

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет. | | | | | | |
| Задача 1. Создание, обустройство, ремонт и реконструкция общественных территорий. | | | | | | |
| 1.1. Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проекта общественной территории | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | 2018 год | 2028 год | 1.Утвержденный дизайн проект благоустройства общественной территории, с учетом общественного мнения | Участие общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей | Показатель 1 |
| 1.2 Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | 2018 год | 2028 год | 1.Определение стоимости на создание, обустройство, ремонт и реконструкцию общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | Показатель 1 -3 |
| 1.3.Создание, обустройство, ремонт и реконструкция общественных территорий | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | 2018 год | 2028 год | 1. Увеличение количества площади благоустроенных территорий общего пользования.  2. Увеличение охвата населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования .  3.Увеличение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий. | Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; | Показатель 1 -3 |
| Задача 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | |
| 2.1. Проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | 2018 год | 2028 год | 1.Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий.  2.Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.  3. Увеличение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, участие заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории. | Показатель 4-5 |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий МКД | | | | | | |
| 3.1. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | 2018 год | 2028 год | 100% уровень информирования собственников помещений по благоустройству дворовых территорий | Привлечение собственников помещений МКД к участию в благоустройстве дворовых территорий | Показатель 6 |
| 3.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | 2018 год | 2028 год | 100% уровень информирования населения по благоустройству общественных территорий | Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий |  |

Приложение № 3 к программе "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2028 годы"

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований по годам, тыс. руб. | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | Всего,  в том числе: | 2362,52 | 1 066,54 | 3 611,81 | 2031,31 | 6733,58 | 1823,21 | 650,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0 | 200,0 | 2 400,0 | 0,00 | 450,0 | 0 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2362,52 | 866,54 | 1211,81 | 2031,31 | 2233,58 | 1 823,21 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Кузьмино-Отвержский сельсовета | Всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства (средства собственников помещений МКД) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программе |  | Всего,  в том числе: | 2362,52 | 1 066,54 | 3 611,81 | 2031,31 | 6733,58 | 1823,21 | 650,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0 | 200,0 | 2 400,0 | 0,00 | 450,0 | 0 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2362,52 | 866,54 | 1211,81 | 2031,31 | 2233,58 | 1 823,21 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4 к муниципальной программе "Формирование современной городской (сельской) среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2028 годы"

**План реализации муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение территории | Площадь благоустраиваемой  территории | Виды работ | Финансирование |
| 1 | Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, ул. Молодежная д. 5 и д. 9 | 10 000 | Земляные работы, благоустройство, озеленение, МАФ, освещение | 2 895 000 |
| 2 | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 1, и д. 2 | 1300 | Земляные работы, благоустройство, озеленение, МАФ, освещение | 2 895 000 |
| 3 | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 6 а | 2900 | Земляные работы, благоустройство, озеленение, МАФ, освещение | 2 895 000 |
| 4 | Липецкая область, Липецкий район, с. Тюшевка, ул. Молодежная, д. 14, ул. Речная, д. 35 | 5000 | Земляные работы, благоустройство, озеленение, МАФ, освещение | 2 895 000 |
| 5 | Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, ул. Первомайская | 7000 | Разработка проекта создания торговой площади на территории села Кузьминские Отвержки Липецкого района Липецкой области с разработкой дизайн-кода торгового павильона. Разработка свода рекомендаций айдентики сельского поселения. Создание ортофотоплана высокого разрешения, равного 2,5 см на 1 пиксель | 300 000 |
| 6 | Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, ул. Первомайская | 10300 | Создание торговой площади на территории села Кузьминские Отвержки по улице Первомайская | 5 000 000 |
| 7 | Липецкая область, Липецкий район, с. Тюшевка, ул. Молодежная | 10300 | Разработка проекта создания парка в с. Тюшевка по ул. Молодежная | 150 000 |
| 8 | Липецкая область, Липецкий район, с. Тюшевка, ул. Молодежная | 5000 | Создание парка в с. Тюшевка по ул. Молодежная | 5 366 199,60 |
| 9 | Липецкая область, Липецкий район, д. Студеные Выселки, ул. Комсомольская | 5000 | Разработка проекта создание сквера Каменная сказка в д. Студеные Выселки ул. Комсомольская | 150 000 |
| 10 | Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, ул. Молодежная | 10000 | Разработка проекта благоустройства площади в с. Кузьминские Отвержки по ул. Молодежная | 300 000 |
| 11 | Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, ул. Молодежная | 10000 | Обустройство Арт-площади "Палитра творчества" по улице Молодежная в селе Кузьминские Отвержки | 5 000 000 |
| 12 | Липецкая область, Липецкий район, д. Студеные Выселки, ул. Комсомольская | 5000 | создание сквера Каменная сказка в д. Студеные Выселки ул. Комсомольская | 6 482 649,60 |

\* план реализации муниципальной программы будет определен после проведения общественных обсуждений.

Приложение 5 к муниципальной программе "Формирование современной городской (сельской) среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2028 годы"

**Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2028 годах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение территории | Площадь благоустраиваемой  территории | Виды работ | Финансирование |
| 1 | Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, ул. Молодежная д. 5 и д. 9 | 10 000 | Строительство сквера (земляные работы, озеленение, МАФ, освещение, укладка тротуарной плитки | 14 808 000 |
| 2 | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 1, и д. 2 | 1300 | Земляные работы, благоустройство , озеленение, МАФ, освещение | 0 |
| 3 | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 6 а | 2900 | Земляные работы, благоустройство , озеленение, МАФ, освещение, строительство сквера | 4 136 400 |
| 4 | Липецкая область, Липецкий район, с. Тюшевка, ул. Молодежная, д. 14, ул. Речная, д. 35 | 5000 | Земляные работы, благоустройство , озеленение, МАФ, освещение | 5 366 199,60 |
| 5 | Липецкая область, Липецкий район, д. Студеные Выселки ул. Комсомольская | 5000 | Строительство сквера (земляные работы, озеленение, МАФ, освещение | 6 482 649,60 |

Приложение № 6 к программе "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2028 годы"

**Адресный перечень дворовых территорий МКД , подлежащих благоустройству в 2018-2028 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Виды работ | |
| Перечень минимальных работ | Перечень дополнительных видов работ |
| 1 | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 1 | Освещения территорий, установка скамеек, урн. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение |
| 2 | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 2 | Освещения территорий, установка скамеек, урн. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение |
| 3 | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 3 | Освещения территорий, установка скамеек, урн. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение |
| 4 | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 4 | Освещения территорий, установка скамеек, урн. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение |
| 5 | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 5 | Освещения территорий, установка скамеек, урн. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение |
| 6 | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 6 | Освещения территорий, установка скамеек, урн. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение |
| 7 | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 7 | Освещения территорий, установка скамеек, урн. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение |
| 8 | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 8 | Освещения территорий, установка скамеек, урн. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение |
| 9 | Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 9 | Освещения территорий, установка скамеек, урн. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение |
| 10 | Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, ул. Молодежная, д. 5 | Освещения территорий, установка скамеек, урн. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение |
| 11 | Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, ул. Молодежная, д. 9 | Освещения территорий, установка скамеек, урн. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение |
| 12 | Липецкая область, Липецкий район, с. Тюшевка, ул. Центральная, д. 11 | Освещения территорий, установка скамеек, урн. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение |
| 13 | Липецкая область, Липецкий район, д с. Тюшевка, ул. Центральная, д. 14 | Освещения территорий, установка скамеек, урн. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение |
| 14 | Липецкая область, Липецкий район, с. Тюшевка, ул. Центральная, д. 17 | Освещения территорий, установка скамеек, урн. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение |

\* адресный перечень дворовых территорий будет определен после проведения общественных обсуждений.

Приложение № 7 к программе "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2028 годы"

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида работ по благоустройству дворовых территорий | Ед. изм. | Расчетные показатели стоимости строительно-монтажных работ тыс. руб |
|  | Установка бортовых камней | 100 шт | 105,830 |
|  | Установка скамьи | 1 шт | 8,540 |
|  | Установка урн | 1 шт | 3,0 |
|  | Устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки | 100 кв.м | 74,800 |
|  | Установка ограждений | 100 м/п | 84,170 |
|  | Посадка цветов | 100 шт | 3,5 |
|  | Посадка кустарника и деревьев | 1 шт | 2,0 |

\* нормативная стоимость будет определена после включения дворовой территории МКД в ремонт.

Приложение № 8 к муниципальной программе "Формирование современной городской (сельской) среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2028 годы"

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элемента благоустройства | Визуализированное изображение |
| 1 | Скамья |  |
| 2 | Урна |  |
| 3 | Фонарь |  |

Приложение № 9 к муниципальной программе "Формирование современной городской (сельской) среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2028 годы"

Сводный отчет

об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Вид субсидии | Плановые назначения | Фактически профинансировано (нарастающим итогом с начала текущего финансового года) | Фактически освоено (кассовые расходы) нарастающим итогом с начала текущего финансового года | Остатки неиспользованных средств (наконец отчетного периода) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         \_\_\_\_\_\_\_\_\_         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        (должность)         (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение № 10 к муниципальной программе "Формирование современной городской (сельской) среды на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2028 годы"

**Расчет нормативных затрат**

**I Группы нормативных затрат**

1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате.

|  |  |
| --- | --- |
| Формула расчета | Норматив всего |
| Определяются исходя из потребности в количестве персонала по категориям с учетом норм труда в соответствии с действующей системой на оплату труда (Nот), где: | Nот = ЗП + Н |
| - ЗП - годовой фонд оплаты труда; |  |
| - Н - начисления на выплаты по оплате труда (тариф страхового взноса, %) |  |

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе выполнения муниципальных услуг, работ в соответствии с установленным нормативом.

2.Определение нормативных затрат на содержание имущества

2.1. Нормативные затраты на содержание имущества учреждения рассчитываются по формуле:

Ри = Рни н + Рнал , где

Рни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества учреждения, закрепленного на праве оперативного управления, а также недвижимого имущества, находящегося у учреждений на основе договоров аренды или безвозмездного пользования (далее - затраты на содержание недвижимого имущества учреждения);

Рнал - уплата налога на имущество и земельного налога.

В составе нормативных затрат на содержание недвижимого имущества учреждения (зданий, помещений, сооружений) выделяются нормативные затраты на:

- горячее водоснабжение;

- потребление тепловой энергии;

- потребление электрической энергии;

2.2. Нормативные затраты на горячее водоснабжение определяются, исходя из тарифов на горячее водоснабжение и общих объемов потребления горячей воды учреждением по следующей формуле:

Nгв = Tгв × Vгв × 0,3, где

Nгв - нормативные затраты на горячее водоснабжение;

Tгв - тариф на горячее водоснабжение, установленный в муниципальном образовании на соответствующий год;

Vгв - объем потребления учреждением горячей воды (в куб. м) в предыдущем году;

2.3. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются, исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления учреждением тепловой энергии, по следующей формуле:

Nо = Tо × Vо × 0.5, где

Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии;

Tо - тариф на потребление тепловой энергии, установленный в муниципальном образовании на соответствующий год;

Vо - объем потребления учреждением тепловой энергии (в Гкал) в предыдущем году;

0.5 - доля затрат на потребление тепловой энергии в общей сумме затрат, связанных с содержание

**II Распределение нормативных затрат при оказании муниципальных услуг и работ**

Распределение нормативных затрат осуществляется пропорционально объему отработанного рабочего времени.

Результаты расчетов представляются в форме таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание нормативных затрат | Всего нормативные затраты | | Нормативные затраты по выполнению работ | | Нормативные затраты на содержание имущества (руб.) | | | | Итого (руб.) | |
| Непосред-ственные расходы (руб.) | Общехозяй-ственные расходы (руб.) | Непосред-ственные расходы (руб.) | Общехозяй-ственные расходы (руб.) | Всего | по оказанию муниципаль-ной услуги | по выпол-нению работ |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |